**인터페이스 개발 프로젝트 기획안**

**2021년 2 월 3 일**

**과정명 : 프로젝트형 빅데이터 서비스 개발**

|  |  |
| --- | --- |
| 팀 명 | 에코즈 (echoz) |
| 팀 원 | **팀장: 박희망**  **팀원: 박지현 정하늘 황창하** |
| 프로젝트 주제 | **제로웨이스트 소개를 위한 홈페이지 제작** |
| 프로젝트 수행 방향  (주요 기능 설명) | 1. **제로웨이스트 소개**   **2. 제로 웨이스트 실천 가게 소개 및 지도를 통한 위치 제공**  **3. 게시판 기능 구현** |
| 역할 분담 및 일정 | ● **역할분담**  박희망 - 데이터 수집 및DB 관리  박지현 - 데이터 수집 및 지도 API  정하늘 – 인터페이스 구현 및 회원관리  황창하 – 인터페이스 구현 및 게시판  ● **일정**  2/1 ~ 2/3 : 주제 선정 및 일정 수립  2/3 ~ 2/5 : 홈페이지 UI 초안 계획과 템플릿 결정 , 데이터 수집  2/6 ~ 2/15 : 데이터 전처리 및 구현  2/17 ~ 2/19 : 유지보수 및 최종점검  2/20 : 프로젝트 발표 |
| 프로젝트 수행 기술 | ● **Front-end**  - HTML / CSS / JavaScript  - jQuery / Ajax  ● **Back-end**  - Django / Python  - HeidiSQL |